|  |  |
| --- | --- |
| **1. Общая информация о стартап-проекте** | |
| **1.1 Название стартап-проекта** | SBS 1.0 STRIGIDAE |
| **1.2 Команда стартап-проекта** | 1. Землина Е.М.  2.Скоробогатова Э.П.  3. Ишкова И.Ю.  4.Рамадан С.Р. 5.Черныш М.В. 6.Гавритенкова К.И.  7. Горюнова Л.В. |
| **1.3 Технологическое направление** | Мультимедийные адаптивные технологии |
| **1.4 Описание стартап-проекта**  **(технология/ услуга/продукт)** | Для обучения слабовидящих и незрячих студентов, обучающихся на различных направлениях подготовки и ступенях образования, наш виджет - экранный диктор STRIGIDAE, будет наиболее полезным и удобным , так как он позволит в доступной форме знакомиться с учебными, учебно-методическими материалами Зональной библиотеки им. Ю.А.Жданова ЮФУ, а также материалами других библиотек в различных регионах. |
| 1.5 **Актуальность стартап-проекта** (описание проблемы и решения проблемы) | Наши пользователи хотят иметь возможность в получении необходимой информации для успешного освоения учебных дисциплин. На данный момент информация, размещенная на сайте Зональной научной библиотеки недоступна для обучающихся слабовидящих и незрячих ввиду того, что доступ для них не адаптирован. Учебники, учебные пособия, научные статьи, монографии и пр.), которые отражаются в учебных программах будут озвучиваться с помощью нашего экранного диктора STRIGIDAE. |
| **1.6 Технологические риски** | Кадровые риски, временные риски, отсутствие навыков планирования, сложность с обучением нейросети (озвучивание формул и специальных символов). |
| **1.7 Потенциальные заказчики** | Зональная научная библиотека имени Ю.А. Жданова Южного Федерального Университета, а также другие образовательные организации и другие библиотеки страны. |
| 1.8 **Бизнес модель стартап-проекта1** (как вы планируете зарабатывать посредствам реализации данного проекта) | Продавать копии нашего приложения заинтересованным заказчикам или распространять его посредством подписочной системы. |
| 1.9 **Обоснование соответствия идеи технологическому направлению** (описание основных  технологических параметров) | Экранный диктор STRIGIDAE |
| **2. Порядок и структура финансирования** | |
| **Объем финансового обеспечения2** | 2 617 600 руб рублей |
| **Предполагаемые источники финансирования** | 1. Поддержка проекта государством. (Постановление Правительства РФ от 11 октября 2014 г. N 1044 "Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования") 2. Получение денежных средств от коммерческих компаний. 3. Поддержка Фонда Президентских грантов. |
| **Оценка потенциала «рынка» и рентабельности проекта3** | 97.95% |

1 Бизнес-модель стартап-проекта - это фундамент, на котором возводится проект. Есть две основные классификации бизнес-моделей: по типу клиентов и по способу получения прибыли.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Календарный план стартап проекта** | | |
| **Название этапа календарного плана** | **Длительность этапа, мес** | **Стоимость, руб.** |
| Определение тематического поля и темы проекта. | 1 | - |
| Поиск команды и менеджера проекта (координирует работу всех специалистов , общается с заказчиком и следит за качеством и сроком выполнения работы) | 5 | 448 000 |
| Поиск и анализ проблемы | 7 | - |
| Постановка цели проекта | 7 | - |
| Поиск оптимального способа достижения цели проекта, построение алгоритма деятельности. | 4 | - |
| Составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ | 1 | - |
| Анализ конкурентов | 2 | - |
| Подготовка презентационных материалов для 0 этапа | 2 | - |
| Презентация проекта | 1 | - |
| Анализ имеющейся информации | 2 | - |
| Сбор и изучение информации | 5 | - |
| Продумывание логики и сценария работы программы | 10 | 640 000 |
| Расчет алгоритмов |
| Разработка архитектуры проекта |
| Выявление слабых мест |
| Написание технического задания |
| Разработка логотипа приложение | 1 | - |
| Разработка дизайна приложения для Android и IOS | 4 | 566 400 |
| Реклама в заинтересованные учреждения и организации | 3 | - |
| Разработка приложения для Android и IOS | 7 | 480 000 |
| Тестирование приложения для Android и IOS | 2 | 483 200 |
| Расчет дальнейших финансовых вложений | 1 | - |
| Подготовка презентационных материалов | 5 | - |
| Анализ результатов выполнения проекта | 1 | - |
| Презентация проекта и оценка качества выполнения проекта | 1 | - |
| **Итого:** 2 617 600 руб. |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Предполагаемая структура уставного капитала компании (в рамках стартап проекта)** | | |
| Участники |  | |
| Размер доли (руб.) | % |
| 1.Скоробогатова Э.П. (физ.лицо)  2. Ишкова И.Ю. (физ.лицо)  3.Рамадан С.Р. (физ.лицо) 4.Черныш М.В. (физ.лицо) 5.Гавритенкова К.И. (физ.лицо) | 2000  2000  1500  1500  1500  1500 | 20  20  15  15  15  15 |
| Размер Уставного капитала (УК) | 10.000 | 100 |

3 Расчет рисков исходя из наиболее валидного (для данного проекта) анализа, например, как PEST, SWOT и.т.п, а также расчет индекса рентабельности инвестиции (Profitability index, PI)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Команда стартап- проекта** | | | | |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | **Контакты** | **Выполняемые работы в Проекте** | **Образование/опыт работы** |
| Землина Екатерина Михайловна | Наставник | zemlina@afedu.ru | Консультирование | Доцент кафедры инклюзивного образования и социально-педагогической реабилитации Апип ФГАОУ ВО «ЮФУ» |
| Рамадан София Рафиковна | Копирайтер | 8-918-367-68- 07 | Расчет объема финансового обеспечения, написание текста | Факультет психологии и педагогики. 1 курс Психология служебной деятельности ЮФУ |
| Скоробогатова Эллина Павловна | SMM специалист | 8-918-537-85-56 | Сбор информации, заполнение паспорта проекта, оформление презентации, написание текстов | Факультет психологии и педагогики. 3 курс Специальное (дефектологическое) образование. ЮФУ |
| Черныш Мария Валерьевна | Специалист по PR | 8-903-433-48-50 | Составление календарного плана стартап-проекта, корректировки в презентации | Факультет психологии и педагогики. 3 курс  Специальное (дефектологическое) образование. ЮФУ |
| Ишкова  Ирина Юрьевна | Лидер | 8-951-518-13-67 | Сбор информации | Магистрант 2 курса – Тьюторство в сфере образования. ЮФУ |
| Гавритенкова Кристина Игоревна | Художник | 8-909-417-83-53 | Дизайн логотипа,  Сбор и обработка данных об участниках, написание текста | Зарубежная филология. 1 курс. ЮФУ |